4. Desenvolvimento do Projeto

Calendarização, pesquisa, desenvolvimento, GitHub, imagens e validação da plataforma Hexomel

Este capítulo descreve o processo de desenvolvimento do projeto Hexomel, desde o planeamento inicial até à construção das principais funcionalidades. A abordagem segue uma lógica profissional: calendarização por meses, pesquisa por fases, desenvolvimento por componentes, evidências do GitHub e apresentação visual de partes relevantes da aplicação.

O plano inicial serviu como orientação, mas foi ajustado ao longo do trabalho. À medida que o projeto cresceu, algumas tarefas ganharam maior importância, como autenticação segura, pagamentos, comunidade Q&A, dashboard administrativo, responsividade e documentação técnica.

## 4.1 Calendarização Inicial

A calendarização inicial foi pensada para distribuir o trabalho ao longo do ano letivo. O objetivo foi evitar concentrar o desenvolvimento apenas no final e permitir uma evolução gradual: primeiro investigação e desenho conceptual, depois prototipagem, implementação técnica, testes e preparação da apresentação.

| Mês | Objetivo principal | Tarefas previstas | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Outubro | Definição da ideia e enquadramento | Escolha do tema, análise de projetos semelhantes, identificação do público-alvo e estudo do mercado do mel. | Conceito da Hexomel definido e objetivos gerais preparados. |
| Novembro | Pesquisa inicial e identidade | Pesquisa sobre e-commerce, apicultura, produtos locais, requisitos de loja online e primeiras ideias visuais. | Primeiro esboço da proposta de valor, funcionalidades e identidade visual. |
| Dezembro | Planeamento técnico | Escolha do stack, estudo de frontend/backend, desenho inicial da base de dados e definição das páginas principais. | Arquitetura inicial planeada e tecnologias selecionadas. |
| Janeiro | Arranque do desenvolvimento | Criação da estrutura do projeto, primeiras páginas, login/registo, produtos e início do SGBD. | Base funcional para autenticação, catálogo e organização do repositório. |
| Fevereiro | Base de dados e loja | Evolução do MySQL, filtros de produtos, logótipo, perfil, favoritos e primeiros módulos de administração. | Catálogo mais completo e identidade visual consolidada. |
| Março | Checkout e perfis | Carrinho persistente, checkout multi-etapa, histórico de encomendas, área de apicultor e painel administrativo. | Fluxo comercial funcional com perfis distintos. |
| Abril | Segurança e funcionalidades avançadas | 2FA por email, Stripe, emails transacionais, workshops, comunidade Q&A, moderação e dashboard. | Plataforma mais próxima de um e-commerce real. |
| Maio | UX, responsividade e documentação | Skeleton loaders, curiosidades/3D, i18n, correções responsivas, prints e relatórios. | Projeto polido, documentado e preparado para apresentação. |
| Junho | Entrega e apresentação | Revisão final, organização dos ficheiros, preparação da defesa e demonstração prática. | Entrega final pronta e apresentação estruturada. |

### 4.1.1 Outubro

O mês de outubro foi planeado como fase de enquadramento. Nesta fase, o objetivo seria compreender o problema: como transformar a venda de mel artesanal numa experiência digital mais profissional. A análise inicial deveria identificar público-alvo, concorrência, necessidades dos apicultores e funcionalidades essenciais de uma loja online.

### 4.1.2 Novembro

Em novembro, o foco seria consolidar a ideia e iniciar a identidade do projeto. A pesquisa abrangeria referências visuais de marcas premium, sites de produtos naturais e plataformas de comércio eletrónico. Também seria iniciado o levantamento das páginas necessárias, como homepage, loja, produto, login, perfil e contacto.

### 4.1.3 Dezembro

Dezembro seria dedicado à organização técnica. Nesta fase, seriam estudadas as tecnologias adequadas: HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express e MySQL. A calendarização previa ainda a criação de um primeiro modelo de dados e a definição da separação entre frontend, backend e base de dados.

### 4.1.4 Janeiro

Em janeiro começou a implementação mais concreta. O histórico Git mostra os primeiros commits do projeto, incluindo estrutura inicial, autenticação, produtos, SGBD, perfil, favoritos e administração. Este mês foi fundamental para transformar o conceito numa aplicação funcional.

### 4.1.5 Fevereiro

Fevereiro foi orientado para consolidação visual e comercial. O Git regista commits relacionados com logótipo, produtos, filtros e MySQL. Nesta fase, a plataforma começou a ganhar identidade própria e uma loja mais estruturada.

### 4.1.6 Março

Em março, o projeto evoluiu para funcionalidades de maior complexidade: checkout persistente, perfil de utilizador, histórico de encomendas, área de apicultor e painel administrativo. Esta fase marcou a passagem de um protótipo visual para uma aplicação com regras de negócio.

### 4.1.7 Abril

Abril foi um mês de forte evolução técnica. Foram integrados mecanismos de segurança, como 2FA, autenticação por email, Stripe, dashboard administrativo, workshops e comunidade Q&A. A plataforma aproximou-se de um cenário real de e-commerce.

### 4.1.8 Maio

Maio foi dedicado ao polimento final: experiência de utilizador, curiosidades com Three.js, skeleton loaders, responsividade, documentação, imagens do relatório e preparação para apresentação. O histórico Git mostra o maior volume de commits neste mês.

### 4.1.9 Junho

Junho ficou reservado para revisão final, organização do relatório, preparação da defesa e ensaio da demonstração. O objetivo é apresentar a plataforma de forma clara, explicando decisões técnicas, funcionalidades implementadas e aprendizagens adquiridas.

## 4.2 Pesquisa

A pesquisa foi uma componente constante do projeto. No início, teve um caráter mais exploratório, focado em perceber o mercado e a viabilidade da ideia. Mais tarde, tornou-se mais técnica, dirigida a problemas concretos que surgiam durante a implementação.

### 4.2.1 Setembro a Novembro

Nesta fase, a pesquisa centrou-se no tema da apicultura, no valor do mel português e na forma como produtos artesanais são apresentados online. Foram analisadas ideias de identidade visual, posicionamento premium, páginas de produto, catálogos e formas de transmitir confiança ao consumidor.

Estudo de plataformas de comércio eletrónico e páginas de produtos alimentares.

Pesquisa sobre mel, origem botânica, cristalização, conservação e propriedades do produto.

Observação de marcas com comunicação premium e visual limpo.

Definição inicial de público-alvo: consumidores de produtos naturais e apicultores/parceiros.

### 4.2.2 Dezembro a Janeiro

Entre dezembro e janeiro, a pesquisa tornou-se mais técnica. Foram estudadas tecnologias para criar uma plataforma própria, evitando depender de soluções prontas. A escolha por JavaScript, Node.js, Express e MySQL permitiu desenvolver uma solução controlada de ponta a ponta.

Pesquisa sobre estrutura de aplicações web com frontend e backend separados.

Estudo de APIs REST, autenticação com JWT e hashing de passwords.

Planeamento da base de dados relacional para clientes, produtos, encomendas e categorias.

Primeiros testes com organização do repositório e versionamento no GitHub.

### 4.2.3 Fevereiro

Em fevereiro, a pesquisa acompanhou a implementação da loja e da identidade visual. Foram estudadas soluções de filtragem de produtos, organização de catálogos, upload de imagens, estrutura de perfil e boas práticas de navegação em e-commerce.

Pesquisa de layouts para loja, cards de produto e filtros dinâmicos.

Estudo da melhor forma de associar produtos a categorias, origens e apicultores.

Exploração de referências visuais para logótipo, paleta de cores e atmosfera premium.

Melhor compreensão da integração entre MySQL e Node.js através de mysql2.

### 4.2.4 Março a Junho

De março a junho, a pesquisa passou a ser orientada por necessidades específicas: pagamentos, segurança, email, analytics, responsividade e visualização 3D. Em vez de uma investigação ampla, cada pesquisa respondia a um problema concreto encontrado no desenvolvimento.

Stripe Checkout e uso de Ngrok para testes locais com serviços externos.

Nodemailer, Gmail SMTP e códigos OTP para autenticação de dois fatores.

Chart.js para dashboards administrativos e análise comportamental.

SweetAlert2, skeleton loaders e toasts para melhorar feedback visual.

Three.js para a página de curiosidades e simulação visual do mel.

Responsividade em mobile, tablets, portáteis e dashboards com sidebar.

## 4.3 Desenvolvimento

O desenvolvimento da Hexomel foi gradual e iterativo. O GitHub foi utilizado como suporte de versionamento, permitindo registar a evolução do projeto, recuperar alterações e acompanhar o crescimento da aplicação. O repositório configurado aponta para: https://github.com/santoazul100/hexomel_vite.git.

Gráfico 1 - Evolução mensal de commits no Git/GitHub do projeto Hexomel

| Data | Commit | Evidência de evolução |
| --- | --- | --- |
| 2026-01-16 | 17ad529 | Início da estrutura do projeto. |
| 2026-01-17 | 53d8218 / 7960716 | Primeiras funcionalidades de login, produtos e SGBD. |
| 2026-02-07 | 3a63441 / 565d859 | Logótipo e evolução visual inicial. |
| 2026-02-27 | 2a0f255 | Integração MySQL e filtros de produtos. |
| 2026-03-05 | 80bc5fd | Checkout multi-etapa, perfil e histórico de encomendas. |
| 2026-03-13 | 8000c25 / b6cd6cf | Área de apicultor e painel administrativo. |
| 2026-04-15 | 840fc3a | Implementação de 2FA. |
| 2026-04-19 | 2dfbce9 | Dashboard admin, verificação por email e autenticação. |
| 2026-04-20 | a61b233 | Workshops e funcionalidades complementares. |
| 2026-05-08 | 384aad9 | Skeleton loaders/placeholders de carregamento. |
| 2026-05-10 | 5d9523b | Conteúdos educativos/aprender. |
| 2026-05-27 | 18b7f32 | Preparação para apresentação. |

### 4.3.1 Desenvolvimento da Interface Web e Experiência de Utilizador

A interface foi desenvolvida com HTML5, CSS3 e JavaScript, usando um design system próprio centrado em modern.css. O objetivo foi criar uma experiência premium, coerente com uma marca de mel artesanal, mas sem deixar de ser funcional e clara.

Homepage com identidade visual forte e chamada para a loja.

Loja com cards, filtros dinâmicos e organização por categorias/origens.

Sistema de toasts, SweetAlert2 e skeleton loaders para feedback visual.

View Transitions API e pre-load para reduzir flickering e melhorar fluidez.

Responsividade para mobile, tablets, portáteis e painéis internos.

Figura 1 - Homepage da plataforma Hexomel

Figura 2 - Loja com catálogo e experiência de navegação

### 4.3.2 Desenvolvimento da Base de Dados e Modelo Relacional

A base de dados foi construída em MySQL e evoluiu ao longo do projeto. Inicialmente, o foco esteve em utilizadores e produtos; posteriormente foram adicionadas encomendas, itens, categorias, origens, avaliações, workshops, upgrades, comunidade e analytics.

A opção por MySQL permitiu trabalhar com relações reais entre entidades, chaves primárias, chaves estrangeiras e consistência de dados. Esta escolha foi importante porque o projeto envolve operações críticas, como compras, histórico de encomendas e perfis de utilizador.

Figura 3 - Modelo final da base de dados Hexomel

### 4.3.3 Desenvolvimento do Backend, API e Segurança

O backend foi desenvolvido em Node.js com Express.js. A API REST centraliza a lógica de negócio, valida pedidos, comunica com o MySQL e integra serviços externos. O ficheiro server.js concentra grande parte das rotas principais, enquanto config/db.js e middleware/auth.js ajudam a organizar a base de dados e a autenticação.

Autenticação com bcryptjs para passwords e JWT para sessões.

Validação de papéis: cliente, apicultor e administrador.

Google OAuth para login social.

Nodemailer/Gmail SMTP para 2FA, emails e recibos.

Stripe Checkout para pagamentos online.

Multer para upload de imagens e documentos.

CORS, compression e dotenv para comunicação, performance e configuração.

Figura 4 - Arquitetura de três camadas da Hexomel

### 4.3.4 Desenvolvimento do Website e Funcionalidades

O website foi desenvolvido como uma plataforma completa, não apenas como página informativa. A aplicação inclui páginas públicas, área de cliente, loja, checkout, comunidade, workshops, dashboard do apicultor e painel administrativo.

Checkout com validação de dados, métodos de envio e pagamento.

Perfil com dados pessoais, avatar, segurança e histórico de encomendas.

Comunidade Q&A com perguntas, respostas, votos, moderação e destaque para apicultores.

Página de curiosidades com conteúdo científico e visualização 3D do mel.

Dashboard admin com KPIs, gráficos e gestão de conteúdos.

Dashboard do apicultor para produtos, workshops e acompanhamento de vendas.

Figura 5 - Processo de checkout da Hexomel

Figura 6 - Painel administrativo com métricas e gestão

Figura 7 - Sistema de comunidade Q&A

Figura 8 - Página de curiosidades e componente educativa

### 4.3.5 Desenvolvimento do Logótipo e Identidade Visual

O logótipo e a identidade visual foram fundamentais para diferenciar a plataforma. A marca Hexomel precisava de transmitir confiança, produto natural, apicultura e qualidade premium. A paleta dourada e branca foi escolhida para remeter para o mel, luminosidade, pureza e sofisticação.

A identidade visual não ficou limitada ao logótipo. Foi aplicada em botões, cartões, modais, tabelas, dashboards, badges, toasts e elementos decorativos, garantindo consistência entre páginas públicas e áreas internas.

Figura 9 - Logótipo da Hexomel

### 4.3.6 Testes e Feedback

Os testes e o feedback acompanharam o desenvolvimento do projeto. A validação foi feita através de testes manuais, execução do build do frontend, verificação de fluxos críticos e revisão visual das páginas em diferentes resoluções.

Testes de login, registo, sessão JWT e Google OAuth.

Testes ao carrinho, checkout, criação de encomendas e repetição de pagamento pendente.

Testes aos emails de 2FA e envio de notificações.

Validação dos dashboards com dados de vendas e interações.

Revisão da comunidade Q&A, incluindo permissões de eliminação e moderação.

Correções de responsividade em checkout, perfil, admin e dashboard de apicultor.

Execução do comando npm run build no frontend após alterações de responsividade.

Figura 10 - Área de perfil e histórico do utilizador

Figura 11 - Página de workshops de apicultura

## 4.4 Síntese do Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento da Hexomel demonstrou uma evolução progressiva: começou com estrutura e funcionalidades base, passou por autenticação, base de dados e loja, evoluiu para checkout, segurança, dashboards e comunidade, e terminou com polimento visual, responsividade e documentação.

A utilização do GitHub permitiu acompanhar esta evolução e comprovar que o projeto foi construído de forma incremental. As imagens e tabelas apresentadas neste capítulo demonstram que a Hexomel é uma plataforma completa, com componentes comerciais, educativos, administrativos e comunitários.

## 4.5 Melhoria Contínua da Base de Dados

Durante o desenvolvimento, a base de dados não foi criada de uma só vez. Ela evoluiu de forma contínua, acompanhando o crescimento funcional da plataforma. A primeira versão, presente no relatório antigo, correspondia ao modelo que eu pensava inicialmente fazer para uma loja online simples. Essa versão ajudou a definir as entidades principais, mas acabou por ser insuficiente quando o projeto passou a ter checkout real, apicultores, comunidade, analytics e dashboards.

Esta evolução é natural num projeto de software: à medida que se implementam funcionalidades, surgem novas necessidades de dados. Em vez de forçar todas as funcionalidades dentro das tabelas iniciais, a estrutura foi sendo melhorada através de novas tabelas, novos campos e relações mais específicas.

| Fase | Necessidade encontrada | Alteração na base de dados | Impacto no projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Planeamento inicial | Criar uma loja online básica. | Entidades conceptuais como Cliente, Produto, Encomenda, Categoria e Stock. | Permitiu desenhar a primeira visão do sistema. |
| Catálogo e perfis | Associar produtos a categorias, origens e produtores. | Campos e relações para categoria, origem e ID_Apicultor. | Melhorou organização do catálogo e rastreabilidade. |
| Carrinho e checkout | Guardar compras de forma consistente. | Criação de carrinho, item_carrinho, encomenda e item_encomenda. | Permitiu fluxo de compra mais robusto e histórico correto. |
| Área de cliente | Guardar preferências e feedback. | Criação de favoritos e avaliacao. | Aumentou personalização e confiança nos produtos. |
| Área de apicultor | Permitir produtores e workshops. | UserType, bio, workshop, status e ligação ao apicultor. | Criou perfis com responsabilidades diferentes. |
| Administração | Gerir pedidos e aprovações. | Tabela upgrade_requests. | Permitiu controlar pedidos para novos apicultores. |
| Comunidade | Criar perguntas e respostas. | pergunta_comunidade e resposta_comunidade. | Adicionou interação educativa entre clientes e apicultores. |
| Analytics | Medir comportamento do utilizador. | Tabela interacao com campo JSON. | Permitiu dashboards e análise de page views, cliques e carrinho. |

Figura - Modelo inicial usado como ponto de partida da base de dados

Figura - Modelo final após evolução funcional e técnica

A comparação entre o modelo antigo e o modelo novo mostra que houve uma melhoria constante. Inicialmente, a base de dados estava orientada para representar apenas a compra. No final, passou a representar o ecossistema completo da Hexomel: clientes, apicultores, administradores, produtos, origens, carrinho, encomendas, favoritos, avaliações, workshops, comunidade e interações analíticas.

O modelo ficou mais normalizado, evitando guardar tudo numa única tabela.

As relações ficaram mais claras através de chaves estrangeiras.

A integridade foi reforçada com InnoDB, cascades e tabelas intermédias.

As encomendas passaram a guardar detalhes históricos através de item_encomenda.

A estrutura passou a suportar dashboards e decisões baseadas em dados.

O projeto ganhou margem para crescer sem refazer toda a base de dados.

Esta melhoria contínua da base de dados foi uma das aprendizagens mais importantes do projeto. A versão inicial mostrou a ideia; a versão final mostrou a necessidade de adaptar o modelo à realidade da aplicação.